Waterfall

Waterfall – один из старейших способов разработки, но используется до сих пор. Принцип – разработка идет только в одном направлении, так же, как и водный поток.

Этапы:

- Анализ – общение с заказчиком, понимание того, что он хочет, осознание того, что необходимо сделать. В результате получаются требования – массивный документ, который остается неизменным до конца разработки.

- Дизайн – начало работы над дизайном приложения: БД, таблицы, минимальный прототип с базовым функционалом. Код здесь не пишется

- Разработка – само написание кода. Самый затратный по времени и сложный этап.

- Тестирование – подготовка тестов, отслеживание ошибок, выводы о качестве продукта. Сравниваются требования из стадии анализа и продукт, который получился в итоге в ходе этапа разработки.

- Релиз и дальнейшая поддержка – передача продукта заказчику и дальнейшая поддержка: фикс багов, добавление фич и т.д.

Особенности:

- первая модель в истории

- каждая фаза начинается только после того, как предыдущая идеально полностью завершена

- почти не используется сейчас

Минусы:

- высокая цена фикса ошибок из-за того, что они могут быть найдены очень поздно

- требуются годы на первую версию проекта

- сложно вводить фичи

- много документации

Когда применяется:

- требования очень хорошо и ясно задокументированы

- высокий уровень контроля, как например в госзаказах

Agile

Один из самых популярных. Не ставит четких рамок; устанавливает, как это делать и что важнее всего. Важна коммуникация между людьми. Остаются только процессы, которые помогают людям делать работу и имеют большой выхлоп. Работа – важнее, чем документация.

- Важна коммуникация между людьми и процессы, которые упрощают работу

- Работа важнее, чем документация

- Контакт с заказчиком важнее, чем контракт

- Адаптация к обстоятельствам важнее, чем следование плану

Принципы Agile:

- Удовлетворение клиента – самое важное

- Быстрый отзыв на изменения ТЗ

- Быстрая разработка – от пары недель до нескольких месяцев

- Бизнесмены и разработчики должны постоянно работать вместе

- Давать работу замотивированным сотрудникам

- Важна коммуникация в жизни, лицом к лицу

- Отсутствие переработок

- Простота важна

- Команды должны быть самоорганизованными

- Главный критерий оценки – рабочий продукт

Scrum

Основан на принципах Agile. Главный плюс – любая фича будет реализована в течение одного спринта (примерно 2 недели). На выходе получается большое количество версий продукта с разным функционалом внутри.

Элементы Scrum:

Роли:

Events:

Kanban

Extreme Programming